建筑旅幼系教学楼负一层体育、宠物专业实训室装修改造项目

工作方案

由于学校建筑旅幼系新增体育和宠物专业，为了满足体育和宠物专业实训教学的需要，需对建筑旅幼系负一层四间教室进行装修改造。在学校项目建设领导小组领导下，拟出如下工作方案：

一、项目名称：建筑旅幼系教学楼负一层体育、宠物专业实训室装修改造项目

二、项目建设规模、内容：安装实木地板190m2；集成墙板顶棚	320m2；内墙乳胶漆520m2；新装成品套装门4樘；拆除讲台（长4米，宽1米，高0.2米）	4个；拆除钢质门4樘及垃圾转运等。

三、项目预估算：9.5万元

四、资金来源：学校自筹资金

五、项目建设部门：总务处

六、项目建设方式：在江津区公共资源交易中心采用随机抽取方式确定施工单位进行施工。

七、项目工期：20天

八、项目负责人：

1.项目总协调：李利佳

2.项目负责人：陶佳、韩洪彬

3.专业技术负责人：杨晓波

4.安全管理责任人：韩业财

以上方案，提请党委办公会讨论。

总务处

2025年2月25日